挖掘管理科	主辦科室
ㄧ、代辦管線統一挖補 / 、台中市道路挖掘管理及統一挖補作業務流程	工作項目 / 及 細 目
收件掛號 / 案件分類（一般性、計劃性、緊急性） / 管線協調 / 預審 / 退件 審核 / 核發許可 / NG / Yes / 接下頁	工作內容與作業流程
１、市區道路條例 / ２、行政院公共設施管線工程挖掘道路注意要點 / ３、台中市道路管理規則 / ４、臺中市挖掘道路管理辦法 / ５、臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例 / ６、臺中市管線工程統一挖補作業基金收支保管運用自治條例	法令依據及 / 參考資料
１、挖掘道路申請書（管線、道路） / ２、挖掘道路許可書 / ３、挖掘道路申請掛號單 / ４、瓦斯接受挖路查線表 / ５、路面級配完工報告書 / ６、新增用戶管線預埋聯合挖路完工證明申請書	使用表格
１．市區道路辦理管線工程或道路工程均須向本府申請挖掘道路許可書，惟道路工程並無禁挖之規定，且不須繳交代辦路面修復工程費。 / ２、挖掘道路許可證一式三聯，第一聯交施工單位收執、第二聯交建設處管線科計價、第三聯承辦單位存查。 / ３、一般性、計畫性管線工程申挖案件經許可後，由本府統一代辦管線（路）挖掘、回填及路面修復工作，緊急管線工程申挖案件許可後，由申挖管線單位自行施工或於自行施工後七十二小時內補辦申請許可。 / ４、道路挖掘完工後應向本府申報竣工，	應注意事項

900201-0
挖掘管理科	主辦科室
	工作項目 / 及 細 目
繳交代辦工程費 / 派工（不含搶修） / 違規查報 施工 / 申報竣工 / 完工接管 / 代辦路面修復（搶修工程案件） / 接上頁 / 一、道路工程案件（免繳費） / 二、管線工程案件（統一挖補作業） / 一、搶修工程案件(申請單位自辦或補辦申辦)	工作內容與作業流程
	法令依據及 / 參考資料
	使用表格
並辦理完工接管。 / ５、新增建築案件於申報建築物竣工前應完成水、電、電信、瓦斯、有線電視等外管線（路）埋設，埋設完成由台中市挖路聯合服務中心開摯完工證明書供起造人申報建築物竣工及請領使用執照。 / ６、挖掘道路申請時應檢附瓦斯管線查線表，施工期間挖損瓦斯及其他管線應立即通知所屬管線單位到場搶修。	應注意事項

900201-0